- 1、项目名称

南昌太阳城项目专属用房软装设计服务项目

- 2、项目概况

本项目为高端私人别墅会所，建筑面积约_3000_㎡，使用功能包含：接待大厅、会客区、茶室、餐厅、包厢、影音室、休闲区、客房、卫生间及其他配套空间。

现对全案软装设计服务进行公开招标，择优选取设计单位。

- 3、招标内容

本次招标为软装设计服务，不含产品采购、生产、安装，仅提供设计及落地配合（业主方、硬装单位、家具供货单位）服务，内容包括：

- 软装风格定位与概念设计

- 全空间软装平面布局、点位规划、摆放图纸

- 色彩、材质、、款式、布艺方案

- 软装清单（家具、灯具、窗帘、地毯、挂画、饰品、花艺、各类标识等）

- 软装搭配方案、物料清单

- 设计交底、现场配合、选样、摆场指导

- 竣工验收配合及后续设计咨询

- 4、服务周期

自合同签订之日起_5_日历天内完成全部设计成果并通过甲方确认。

- 5、投标人资格要求

（1）具有有效年检的企业资质，为依法设立的独立法人，持有市场监督管理部门核发的合法有效的营业执照；能够按照国家相关规定开具合法有效发票。

（2）具备室内设计、软装设计相关经营范围与服务、落地执行能力；

（3）近3年内完成3个及以上高端别墅/私人会所软装设计全案案例；

（4）项目主创设计师拥有5年以上高端软装设计经验，主持过同类项目；

（5）不接受联合体投标，不允许分包、转包设计工作；

（6）信誉良好，无重大违法违规及失信记录。

## 二、投标人须知

- 1、投标费用

投标人自行承担本次投标所产生的全部费用，无论中标与否，招标人不予承担。

- 2、投标文件组成

（1）投标函、服务报价表

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）营业执照副本复印件

（4）企业及设计师简介、资质荣誉

（5）近三年同类高端别墅/会所软装设计业绩三份（合同+效果图+实景）

（6）本项目初步设计思路、风格理解、设计亮点

（7）设计服务流程、人员配置、服务承诺

（8）投标人认为需要提供的其他资料

- 3、报价与发票要求

- 本次投标为固定总价报价，包含软装、图纸、沟通、差旅、税费等全部费用；

- 报价应合理、完整，无遗漏项；

- 发票类型：增值税专用发票

- 申领款项时，需向招标人提交当期申请支付相等金额（含税）的正规的有效的增值税专用发票，小规模税率1%，一般纳税人6%

## 三、设计服务范围与成果要求

- 1、概念设计阶段

- 项目整体软装风格定位

- 参考意向图、氛围板

- 功能布局与动线优化建议

- 设计概念说明汇报

- 2、方案设计阶段

- 全空间软装平面布置图

- 色彩方案、材质方案、布艺方案

- 软装产品初步清单与预算建议

- 3、深化设计阶段

- 全套软装物料清单（含品名、规格、尺寸、颜色、材质、参考单价）

- 家具深化由家具厂负责家具尺寸图

- 窗帘、地毯、挂画、饰品点位图

- 协助灯光产品商设计出灯光设计方案

- 4、后期服务阶段

- 设计交底、图纸答疑

- 材料/样品选样、定样陪同

- 摆场方案与现场指导

- 竣工验收配合与调整建议

- 成果交付

投标人按概念设计、方案设计、深化设计及后期服务四阶段提交成果，需满足 “专业、完整、可落地、预算匹配”，交付形式为纸质版（4 份，胶装）+ 电子版（U 盘 + 网盘链接）。